

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

16 февраля 2017г. №3/2

О принятии к сведению информации об исполнении программы «Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2016 год

В соответствием с Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, заслушав и обсудив информацию об исполнении программы «Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2015 год, представленную заместителем главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Т.Н. Петровой,

Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы «Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское Г.К. Загорского.

Глава поселения Г.К.Загорский

Приложение

к решению Совета депутатов

поселения Михайлово-Ярцевское

от 16.02.2017г. №3/2 «О принятии к сведению информации об исполнении программы **«**Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2016 год

**Информация**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве**

**на период 2015-2019гг. и на перспективу до 2020 года»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Мероприятия по повышению энергоэффективности | Источники финансирования | Необходимый объем финансирования 2015 г. (тыс. рублей) | | |
| План | Факт | Примечание |
| **Субсидии города Москвы** | | | | | | |
| 1 | пос.Шишкин Лес дома №6, №7, №8, №9, №11, №14, №16, №18, №21, №22, №23 | Монтаж ОДПУ тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | субсидии города Москвы | 6 360,7 | 6 360,7 |  |
| 2 | пос.Шишкин Лес дома №1, №2, №3, №4, №5 , с.Михайловское, курорт «Михайловское» дом №10, пос.Дома отдыха «Плесково» дом №2 | Монтаж ОДПУ тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | субсидии города Москвы | 3 575 | 3 474,6 | снижение в результате эл.аукциона |
|  | **ИТОГО субсидии города Москвы** | | | **9 935,7** | **9 835,3** |  |
|  | **Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское** | | | | | |
| 3 | пос.Шишкин Лес дома №1, №12, №14, №16 | Замена окон на пластиковые стеклопакеты в подъездах жилых домов | бюджет поселения | 1 121 | 1 108 | снижение в результате эл.аукциона |
|  | **ИТОГО бюджет поселения** | | | **1 121** | **1 108** |  |
|  | **Привлеченные средства предприятий** | | | | | |
| 4 | пос.Шишкин Лес, пос.Секерино, пос.Дома отдыха "Плесково", с.Михайловское, пос.Армейский | Размещение информации об организациях, устанавливающих ИПУ на информационных стендах домов | средства предприятия | 10 | 10 |  |
|  |  | Пропаганда и популяризация энергосбережения среди населения на сайте администрации, управляющей компании |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО средства предприятий** | | | **10** | **10** |  |
|  | **ВСЕГО** | | | **11 066,7** | **10 953,3** |  |